## Slide 1
Business (業務構築)
Start
業務分析を行い
理想像を描く
開発する詳細の業務機能を
決定する
詳細の機能目標を定義する
開発効果を試算する
開発体制を計画する
開発日程を計画する
開発判断者を決める
文書管理方法を決める
End
[BS-1] 業務機能一覧表
[BS-1] 業務機能一覧表
[BS-2] 機能目標定義図
[BS-3] 開発効果試算表
[BS-4] 開発計画書
[BS-4] 開発計画書
[BS-4] 開発計画書
[BS-4] 開発計画書
各フローの目的
現状把握をする。
理想の姿を描く。
理想の業務に必要な業務機能を明確にする。
理想の姿の状態を定量化する。
機能要求定義者及びシステム開発者の理想の姿理解を促進する。
開発する意味をステークホルダーに提案する。
開発計画を立案する。
現状を把握し理想の姿を描くフェーズ

## Slide 2
Requirement (機能定義)
Start
システム機能展開を行う
システム機能一覧を作成する
システム機能の内容定義する
機能要求分析を行う
システム要求分析を行う
開発を行うシステム機能を
決定する
ユースケースを定義する
UAT計画を立案する
[RQ-1] システム機能展開図
or システム特性要因図
アウトプット(文書)
[ ]内は文書番号
[RQ-2] システム機能一覧表
[RQ-3] システム機能解説図
[RQ-4] 機能要求分析図
[RQ-5] システム要求分析図
[RQ-6] 開発判断DA表
[RQ-7] ユースケース定義図
[RQ-8] UAT計画図
End
各フローの目的
業務の理想を実現する方策を具体化する。
方策を実際に作り出すシステムの形に具体化する。
システムを定量化する。
システム開発担当者に要求の姿を認識させる。
開発の優先度を決める。
開発リソースを集中させる。
システム開発完了の状態を示す。
システム担当者に開発要求の理解を促す。
開発方針を実際のユースケースで統一し、認識の齟齬を無くす。
理想の姿を実現するのに必要な機能を定義し、開発するシステムを決めるフェーズ。

## Slide 3
Analyze and Base design (分析とモデリング)
Start
システムコンセプト立案
データ処理の流れを構想する
利用データを可視化する
データ一覧を作成する
データアセスメントを行う
機能安全リスク分析を
実施する
パフォーマンスリスク分析を実施する
モデル開発前提を定義する
システムのIPO関係を
設計する
データ設計を行う
A
[AM-1] システムコンセプト図
or システムポンチ絵
アウトプット(文書)
[ ]内は文書番号
[AM-2] システムアクティビティ図
[AM-3] システム分析モデル
[AM-4] データ解説図
[AM-5] データアセスメントレポート
[AM-6] リスク評価図
[AM-6] リスク評価図
[AM-7] モデル開発前提定義図
[AM-8] システムIPO図
[AM-9]データ設計図
開発するシステム全体像を描き、開発が必要な部分を明確にする。
開発関係者の意識共有と統一を促す。
データサイエンティスト、データエンジニア、ユーザーインターフェースエンジニアの担当領域を明確にする
利用するデータを明確にする。
各フローの目的
リスクを把握し、妥当な方策検討を促進する。
重大な品質リスクによる実害や開発遅延を無くす。
実際にシステムに組み込む事を認識し、実装の前提を確認して効率的な開発を促す。
利用するデータの品質を確認する。
システムで実装する処理の全体像を設計する。
利用するデータへの要求を明らかにする。
開発するシステムを具現化するフェーズ

## Slide 4
Analyze and Base design (分析とモデリング)
テスト計画を立てる
学習データを設計する
テストデータを設計する
学習環境を準備する
データ前処理方法を設計する
アルゴリズムを設計する
モデルの学習を行う
AI/機械学習を利用？
テストを実施する
A
AI/機械学習を利用？
目標達成?
End
[AM-10] テスト条件表
[AM-11] 学習データ設計図
[AM-12]テストデータ設計図
[AM-13] 学習システム設計図
[AM-14] データ前処理設計図
[AM-15] アルゴリズム設計図
[AM-17] 学習ログ記録
[AM-18] パラメータ最適化レポート
[AM-19] テストレポート
[AM-20] 制限事項
[AM-21] コード解説
達成度を測る方法を定義する。
テスト自動化を計画し、アジャイルな開発を促す。
各フローの目的
AI/機械学習モデルの品質を担保できる設計を行う。
アルゴリズムを具体化する。
達成度を評価する。
十分な学習ができていることを測り保証する。
学習計画を立てる
実装する
AI/機械学習モデルの品質を担保できる学習方法設計する。
学習できる準備を行う。
[AM-16] 学習計画書